|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: : Hasta ahora hemos podido cumplir con la mayor parte de las actividades consideradas en nuestra Carta Gantt. La planificación realizada durante la Fase 1 nos permitió dejar una base clara para AsistIA, definiendo el alcance, los objetivos, la factibilidad, la metodología Scrum, el Product Backlog y la EDT. En esta segunda fase estamos llevando esa planificación a tareas más prácticas relacionadas con el desarrollo del proyecto. Un aspecto que ha facilitado el avance es que distribuimos las tareas de acuerdo con las habilidades de cada integrante y mantenemos comunicación para revisar lo que se va realizando. Como dificultad, coordinar los horarios del equipo y hacer que los diferentes componentes avancen al mismo ritmo no siempre ha sido sencillo. Por eso hemos tenido que ordenar prioridades y revisar periódicamente la planificación para evitar atrasos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Consideramos que el trabajo realizado hasta ahora ha sido adecuado, porque hemos avanzado en las actividades planificadas y cada integrante ha asumido responsabilidades dentro del proyecto. Valoramos especialmente que podamos compartir ideas, resolver dudas entre nosotros y aprovechar las fortalezas de cada integrante para desarrollar AsistIA. Como mejora, necesitamos ser más rigurosos al registrar y revisar los avances de cada tarea. En esta Fase 2 será importante comprobar con mayor frecuencia que lo desarrollado por separado pueda integrarse correctamente y que cualquier dificultad técnica se detecte antes de que provoque retrasos

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: : Consideramos que el trabajo realizado hasta ahora ha sido adecuado, porque hemos avanzado en las actividades planificadas y cada integrante ha asumido responsabilidades dentro del proyecto. Valoramos especialmente que podamos compartir ideas, resolver dudas entre nosotros y aprovechar las fortalezas de cada integrante para desarrollar AsistIA. Como mejora, necesitamos ser más rigurosos al registrar y revisar los avances de cada tarea. En esta Fase 2 será importante comprobar con mayor frecuencia que lo desarrollado por separado pueda integrarse correctamente y que cualquier dificultad técnica se detecte antes de que provoque retrasos

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Una inquietud que tenemos en esta etapa es saber si el nivel de avance técnico y las evidencias que estamos reuniendo representan correctamente lo solicitado para la Fase 2. Queremos evitar avanzar en una dirección que después se aleje del alcance definido para AsistIA y asegurarnos de documentar adecuadamente el proceso de desarrollo. Por esto, nos gustaría preguntarle a la docente: ¿las evidencias y avances que estamos presentando permiten demostrar correctamente el progreso de AsistIA en esta fase, o sería recomendable incorporar alguna evidencia adicional o reforzar algún aspecto del desarrollo

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Actualmente no consideramos necesario cambiar por completo la distribución de actividades, porque cada integrante ya tiene responsabilidades definidas y hemos podido avanzar con esa organización. Sin embargo, la distribución no es rígida: si una tarea requiere más tiempo o apoyo del esperado, podemos colaborar entre nosotros para evitar que se transforme en un atraso para el proyecto. A medida que aparezcan nuevas actividades durante la Fase 2, las iremos asignando considerando la carga de trabajo y las fortalezas de cada integrante. De esta manera buscamos mantener un avance equilibrado y que las tareas necesarias para integrar los distintos componentes de AsistIA no queden concentradas solamente en una persona.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Como grupo consideramos que hemos trabajado de forma colaborativa y responsable. Entre los aspectos positivos destacamos que existe disposición para escuchar propuestas, compartir conocimientos y apoyar a quien tenga alguna dificultad. La división de responsabilidades también nos ha permitido avanzar en distintas áreas del proyecto de manera paralela. Un punto que todavía podemos mejorar es la coordinación entre las tareas individuales, especialmente ahora que los componentes desarrollados deberán relacionarse entre sí. Para esta fase queremos revisar los avances con mayor frecuencia, comunicar antes cualquier problema y dejar más claro qué actividades están terminadas, cuáles siguen en proceso y cuáles dependen del trabajo de otro integrante.