|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Sí, hasta el momento hemos logrado avanzar de acuerdo con los tiempos que definimos en nuestra Carta Gantt. En la Fase 1 logramos completar la planificación del proyecto y definir aspectos importantes de AsistIA, como los objetivos, el alcance, la factibilidad, la metodología de trabajo, el Product Backlog y la EDT. Ahora que estamos en la Fase 2, hemos comenzado a avanzar en el desarrollo de los distintos componentes que forman parte de nuestro proyecto. Lo que más nos ha ayudado ha sido tener una planificación clara y dividir las responsabilidades entre los integrantes de nuestro equipo según las fortalezas de cada uno. También hemos podido organizarnos utilizando Scrum para ir revisando las tareas y avances. Una de las dificultades que hemos tenido ha sido coordinar nuestros tiempos y el desarrollo de los distintos componentes, ya que necesitamos que posteriormente todo funcione de manera integrada. Por esta razón, hemos tratado de mantener una buena comunicación y organización para continuar avanzando dentro de los plazos establecidos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Las dificultades que se han presentado las hemos enfrentado principalmente mediante la comunicación y organización de nuestro equipo. Cuando alguno de nosotros tiene un problema con una tarea o necesita apoyo, lo conversamos para buscar una solución en conjunto y evitar que esto afecte el avance del proyecto. También revisamos nuestra planificación para ordenar las tareas según su prioridad y los tiempos que tenemos disponibles. Para las próximas etapas queremos mantener esta forma de trabajo y realizar un seguimiento constante de nuestros avances, especialmente ahora que estamos entrando en una etapa más técnica del proyecto. Si se presenta alguna dificultad que pueda generar un atraso, nuestra idea es detectarla a tiempo, reorganizar las tareas cuando sea necesario y apoyarnos como equipo para poder cumplir con los objetivos y plazos que definimos para AsistIA.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Hasta el momento evaluamos nuestro trabajo de manera positiva, ya que hemos logrado cumplir con las principales actividades que nos hemos propuesto y cada integrante ha aportado desde sus conocimientos y responsabilidades. Destacamos principalmente la organización, la comunicación y el compromiso que hemos tenido como equipo para avanzar con AsistIA y buscar soluciones cuando se presentan dudas o dificultades. De todas formas, sabemos que todavía podemos mejorar, especialmente en la coordinación de nuestros tiempos y en realizar un seguimiento más frecuente de las tareas de cada integrante. Para esta Fase 2 queremos ser más constantes en la revisión de los avances, ya que comenzamos una etapa de mayor desarrollo técnico y será importante que los distintos componentes del proyecto se vayan integrando correctamente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Después de revisar nuestro avance, una de las principales inquietudes que tenemos es cómo ir validando correctamente el desarrollo de AsistIA durante esta Fase 2, para asegurarnos de que lo que estamos construyendo cumpla con el alcance y los objetivos que definimos inicialmente. También nos interesa saber si las evidencias que vayamos generando durante el desarrollo serán suficientes para demostrar de manera clara el progreso del proyecto. La pregunta que nos gustaría realizar a nuestra docente es: ¿la forma en que estamos organizando el desarrollo y las evidencias de AsistIA es adecuada para esta etapa, o existe algún aspecto que deberíamos reforzar durante la Fase 2?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Por el momento consideramos que no es necesario redistribuir las actividades, ya que como equipo nos hemos organizado y cada integrante tiene claras las tareas y responsabilidades que le corresponden. De todas formas, estaremos atentos al avance de cada uno para verificar que podamos ir cumpliendo con lo que nos hemos repartido y con los compromisos que vamos acordando durante el desarrollo del proyecto. La idea es mantener una comunicación constante y apoyarnos cuando alguno tenga alguna dificultad o necesite ayuda con una tarea. Si durante la Fase 2 aparecen nuevas actividades o vemos que es necesario hacer algún ajuste, podremos reorganizarnos entre todos de manera positiva, buscando siempre que el proyecto siga avanzando y que cada integrante pueda cumplir con su parte.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: Evaluamos nuestro trabajo en grupo de manera positiva, ya que hemos logrado organizarnos y avanzar en conjunto con las actividades del proyecto. Destacamos principalmente el compromiso de cada integrante, la disposición para aportar ideas y el apoyo que existe cuando alguno necesita ayuda o tiene alguna dificultad con una tarea. Creemos que cada uno aporta desde sus conocimientos y fortalezas, lo que ha sido importante para seguir avanzando con AsistIA. Como aspecto a mejorar, creemos que podemos realizar un seguimiento más constante de las tareas que acordamos como equipo, para asegurarnos de que todos podamos cumplir con nuestros compromisos dentro de los tiempos establecidos. También queremos seguir mejorando nuestra coordinación y comunicación durante la Fase 2, especialmente a medida que avancemos en el desarrollo e integración de los distintos componentes del proyecto.